	
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



02.11.2017                                    с.Дружба				                       № 171


Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Дружбинском сельском поселении на 2018-2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования системы комплексного благоустройства в Прикубанском муниципальном районе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Формирование современной городской среды в Дружбинском сельском поселении на 2018-2022 год» (Приложение №1).
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Дружбинского сельского поселения.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в сети «Интернет» на сайте администрации Дружбинского сельского поселения.









Глава администрации 
Дружбинского
 сельского поселения 				        Р.М. Байрамуков
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование
Программы
	-муниципальная  программа    «Формирование современной городской среды в  Дружбинском  сельском поселении  на 2018-2022 год» (далее Программа)

	Основание  для  разработки
Программы
	-Федеральный закон  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Муниципальный   заказчик
Программы 
	Администрация  Прикубанского муниципального района

	Основные     разработчики 
Программы
	Администрация   Дружбинского сельского поселения

	Цели  и задачи Программы


	- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Дружбинского сельского поселения;
- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории Дружбинского сельского поселения;
- совершенствование эстетического  вида Дружбинского сельского поселения;
- контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения  улиц Дружбинского сельского поселения;
- развитие и поддержка инициатив жителей Дружбинского сельского поселения по благоустройству и санитарной очистке в том числе придомовых территорий;



	Цели  и задачи Программы


















	- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок бытового мусора;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах размещения ТБО, выполнить зачистки,  обустроить подъездные пути; 
- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами 

	Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы
	- Паспорт муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды Дружбинского сельского поселения на 2018-2022 год»

Программа включает следующие разделы:

 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программ.
3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий,  источниками финансирования программы.
4. Механизм реализации, организация управления и контроль  за ходом реализации программы.
5. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации программы.
Приложение. Система мероприятий муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды в Дружбинского сельского поселения на 2018-2022 год»
Мероприятия Программы:
- Общественное  обсуждение Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Дружбинского сельского поселения на 2018-2022год» 
-Общественное обсуждение рассмотрение и проведению отбора наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 2018-2022 году.

	Сроки реализации
	2018-2022 г.

	Общая стоимость программы
	 млн. рублей, из них:
Федеральный бюджет  (РБ) – млн.руб.
Республиканский бюджет (МБ) – млн. руб.

	Ожидаемые и конечные результаты  реализации программы
	- единое управление комплексным благоустройством территории Дружбинского сельского поселения;
- определение перспективы улучшения благоустройства территории Дружбинского сельского поселения;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- улучшение состояния территорий Дружбинского сельского поселения;
-  привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории Дружбинского сельского поселения;
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории;
- создание зелёных зон для отдыха населения;  
- благоустроенность территории Дружбинского сельского поселения

	 Ответственное лицо для контактов

	Глава  администрации Дружбинского сельского поселения Тел. (887872)99374  

	Куратор программы 
	Глава администрации Дружбинского сельского поселения


  


Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы 
описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ сферы благоустройства в Дружбинском сельском поселении показал, что в последние годы в Дружбинском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования. 
В то же время в вопросах благоустройства Дружбинского сельского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.
Так, в Дружбинском сельском поселении имеются территории общего пользования (проезды, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:
1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:  
- ремонт тротуаров;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- иные виды работ.
Дополнительный перечень работ по благоустройству территорий общего пользования, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Карачаево-Черкесской Республики формирования современной городской среды. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:
- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды Дружбинского сельского поселения на 2018-2022 год»;
- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Дружбинского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Дружбинского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в программу «Формирование современной городской среды Дружбинского сельского поселения на 2017 год».
Адресный перечень территорий общего пользования Дружбинского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.
Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Дружбинского сельского поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.
Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора. 
На протяжении 2018-2022 г. необходимо организовать и провести:
- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Дружбинского сельского поселения, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Дружбинского сельского поселения;
- активизация работ по благоустройству территории поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц;
- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
- повышение общего уровня благоустройства поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Дружбинского сельского поселения.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в Дружбинском сельском поселении муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, сроки ее реализации

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Дружбинского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
-организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Дружбинского сельского поселения;
-организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Дружбинского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы:
-количество благоустроенных территорий общего пользования;
-площадь благоустроенных территорий общего пользования;
-доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;
-площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Дружбинского сельского поселения.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы

В ходе реализации программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Дружбинского сельского поселения», в том числе следующие мероприятия:
- благоустройство территорий общего пользования Дружбинского сельского поселения;
- иные мероприятия.
	Основное мероприятие программы направлено на решение основных задач программы.
Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных
унитарных предприятий Дружбинского сельского поселения, 
научных и иных организаций в реализации подпрограммы

В случае, если государственной программой Дружбинского сельского поселения формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации программы на основании действующего законодательства в сфере реализации программы, а также руководствуясь требованиями Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий. Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные организации в реализации программы участия не принимают.

Раздел 5. Форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ в реализации программы

          Форма трудового участия собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории должна быть определена в решении общего собрания собственников помещений в одной из следующих форм:
- проведение собственниками мероприятий по уборке дворовой территории;
- участие в окраске установленного или существующего оборудования, ограждений;
-подготовка объекта дворовой территории к началу работ по благоустройству (снятие старого оборудования, уборка мусора и т.д.)
- иные мероприятия по выбору собственников, такие как участие жильцов в изготовлении и установке дополнительных скамеек, высаживание цветов, деревьев, вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных информационных стендах на самом объекте, в общественных местах (торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (в зоне входной группы поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры).
           Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий
          Рабочая группа по реализации проекта по благоустройству дворовой территории должна состоять из представителей собственников помещений, организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, и по возможности специализированных и общественных организаций.
Проект благоустройства дворовой территории должен содержать:
· схему размещения элементов благоустройства (малые архитектурные формы, элементы озеленения, внутридворовые проезды и т.д.);
· проектные решения объекта благоустройства, с возможным его развитием (при необходимости);
· дизайн -  проект благоустройства дворовой территории, включающий текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. 
Проект благоустройства должен обеспечивать требования по охране и поддержанию здоровья человека, создавать технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории.

6. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения в реализации программы

             1. Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий достигается путем реализации принципа комфортной организации пешеходной среды -создание в муниципальном образовании условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок должна быть обеспечена путем совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. Пешеходные прогулки должны быть доступны для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.
          2. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.
         3. В составе общественных и полуприватных пространств необходимо резервировать парковочные места для маломобильных групп граждан.
          4. При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств (включая входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных съездов с тротуаров, тактильной плитки и др.
          5. При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено достаточное количество мест кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных граждан.
           6. В проектах благоустройства должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МНГ) по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм. 
          7. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения.
 	8. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.  
 	9. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5 %. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.  Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1-2 %.
10. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.  Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.
11. При наличии на территории или участке подземных и надземных переходов их следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя 
организовать для МГН наземный проход.
12. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за    0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.
13.  Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами – не более 0,015 м.
14.  На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.
15.  Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней –  не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1-2 %.  Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости – другими средствами подъема.
16. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.  п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.  Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 мот уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 
0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п.
17. Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м.  Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.
18. Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте.  Вход на участок жилого одноквартирного дома рекомендуется оборудовать контрольно-охранными приборами или устройствами сигнализации, передающими информацию в жилище для людей с недостатками зрения и дефектами слуха.
19.  На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.
20. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях –не далее 100 м. 
21. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.  Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

